## Slide 1
× Zalo VAS
ROADMAP · 1/3
Business Roadmap zVAS — Now · Next · Later
Roadmap theo kết quả/outcome & horizon — không cố định ngày, ưu tiên theo chủ đề (theme) và giá trị.
Khung tham khảo: Adrenalin — “Roadmapping Your Digital Product: A Definitive Guide”.
GAPIT JSC | gapit.com.vn — Business Roadmap sản phẩm zVAS
NOW Q2–Q3 / 2026
Go-live & Validate
Outcome: vận hành B2B ổn định · dòng tiền trả trước · khởi động mạng đại lý
▪ Hoàn thiện zVAS CMS: catalog, báo giá (prorate + VAT), hóa đơn, kích hoạt
▪ Code pool & cảnh báo hạn kích hoạt 6/3/2/1 tháng (trong 12 tháng từ nhập kho)
▪ Go-live KHDN + ký HĐ Đại lý của GAPIT; DPA theo mẫu PDPA(VNI)
▪ Chuẩn hóa cơ chế trả trước + bảng giá & chiết khấu theo bậc
▪ Đào tạo CSKH cấp 1; quy trình đổi Mã code lỗi (≤ 24h)
NEXT Q4/2026 – Q1/2027
Scale & Enable
Outcome: nhân rộng kênh đại lý · tăng MRR · giảm thao tác thủ công
▪ Mở rộng mạng Đại lý của GAPIT: RACI, onboarding, KPI doanh số tối thiểu
▪ Portal Đại lý / Affiliate; báo cáo MRR & tồn kho Mã code
▪ Tự động đối soát CSV zbox.vn; auto-select code sắp hết hạn
▪ Thêm bundle (zBusiness + zCloud + zStyle)
▪ Khuyến mại có kiểm soát giá sàn công khai (VNG)
LATER 2027 +
Optimize & Expand
Outcome: tối ưu biên lợi nhuận · mở rộng hệ sinh thái · tích hợp sâu
▪ API hóa khi VNG mở API → loại bỏ thao tác CSV thủ công
▪ Cross-sell eSIM / SIM doanh nghiệp; combo đa dịch vụ
▪ Analytics hành vi & dự báo nhu cầu
▪ Tối ưu pricing & biên theo bậc số lượng
▪ Loyalty cho Đại lý & KHDN; mở rộng vùng/ngành

## Slide 2
× Zalo VAS
BIÊN LỢI NHUẬN · 2/3
Biên Lợi Nhuận — GAPIT & Đại lý của GAPIT
Biên GAPIT = tuần tự trừ: Chiết khấu GAPIT NHẬN từ VNG − Chiết khấu GAPIT CẤP cho Đại lý/KHDN. (Chỉ có GAPIT và Đại lý của GAPIT — không có đại lý cấp II.)
GAPIT JSC | gapit.com.vn — Business Roadmap sản phẩm zVAS
① GAPIT NHẬN từ VNG (theo SL GAPIT đặt)
100–299 code: 15% · ≥ 300 code: 20%
② GAPIT CẤP cho Đại lý / KHDN (theo SL của ĐL/KHDN)
50–99: 5% · 100–299: 8% · ≥ 300: 10%
Biên GAPIT giữ lại = ① − ② (mỗi ô: Biên GAPIT / Biên Đại lý/KHDN )
GAPIT mua ↓ \ ĐL/KHDN →
ĐL/KHDN 50–99 (CK 5%)
100–299 (CK 8%)
≥ 300 (CK 10%)
≥ 300 (GAPIT −20%)
15% / 5%
12% / 8%
10% / 10%
100–299 (GAPIT −15%)
10% / 5%
7% / 8%
5% / 10%
Ví dụ minh họa — zBusiness 12 tháng · Giá bán lẻ Zalo 1.990.000đ
GAPIT mua ≥300 (−20%) → bán ĐL ≥300 (CK 10%)
Giá vốn GAPIT: 1.592.000đ · ĐL/KHDN mua: 1.791.000đ
Biên GAPIT: 199.000đ (10%)
Biên Đại lý/KHDN: 199.000đ (10%)
GAPIT mua ≥300 (−20%) → bán ĐL 50–99 (CK 5%)
Giá vốn GAPIT: 1.592.000đ · ĐL/KHDN mua: 1.890.500đ
Biên GAPIT: 298.500đ (15%)
Biên Đại lý/KHDN: 99.500đ (5%)
GAPIT mua 100–299 (−15%) → bán ĐL 100–299 (CK 8%)
Giá vốn GAPIT: 1.691.500đ · ĐL/KHDN mua: 1.830.800đ
Biên GAPIT: 139.300đ (7%)
Biên Đại lý/KHDN: 159.200đ (8%)
Lưu ý: Chiết khấu tính trên Giá bán lẻ trực tiếp của Zalo (giá sàn công khai). Tổng biên kênh = chiết khấu GAPIT nhận từ VNG (15–20% theo SL GAPIT đặt); GAPIT giữ = phần còn lại sau khi cấp chiết khấu cho Đại lý/KHDN. GAPIT bán trực tiếp KHDN ở giá sàn → giữ trọn 15–20%. Mã code đã mua: không hoàn/đổi (chính sách VNG); không bán công khai dưới giá sàn. Số ví dụ theo zBusiness 12T — gói khác theo Phụ lục.

## Slide 3
× Zalo VAS
ORDER FLOW · 3/3
Order Flow trên zVAS CMS (6 bước · không GapOne)
Phân luồng theo các bên tham gia trên hệ thống zVAS CMS (Service Platform) — quản lý code pool, đơn hàng, kích hoạt, hóa đơn.
GAPIT JSC | gapit.com.vn — Business Roadmap sản phẩm zVAS
01
View Catalog
02
Chọn Bundle / Seats
03
Báo giá (Prorate + VAT)
04
Thanh toán + Hóa đơn
05
Subscription Active
06
Pool & Phân bổ seats
Client
Owner / Admin
▪ Duyệt catalog zBusiness/zCloud/zStyle/SIM
▪ So sánh bundle & bảng giá
▪ Chọn bundle + số seat
▪ Chu kỳ tháng/năm · xem giá tạm tính
▪ Review quote PDF
▪ Xác nhận prorate · approve đơn
▪ Chuyển khoản / ZaloPay
▪ Upload payment proof
▪ Nhận email active
▪ Truy cập Client Portal
▪ Vào Pool · phân bổ seat
▪ Theo phòng ban / org tree
zVAS CMS
System · auto
▪ Render catalog theo phân quyền
▪ Pricing rules & feature matrix
▪ Validate seat (min/max)
▪ Cảnh báo code hạn 6/3/2/1 thg · tạo order (draft)
▪ Tính prorate · VAT 10%
▪ Generate quote PDF
▪ Xuất invoice PDF (VAT·MST)
▪ Set pending_payment
▪ Tạo subscription · set dates
▪ Auto-select code sắp hết hạn · draft→active
▪ Cộng seat vào Pool
▪ available=purchased−allocated · log
GAPIT Sales/Admin
Internal
▪ Demo catalog cho KH
▪ Khởi tạo order hộ (sales-assist)
▪ Cấu hình custom bundle
▪ Enterprise pricing · note nội bộ
▪ Approve quote custom
▪ Gửi KH qua email / Zalo
▪ ⚠ Verify thanh toán thủ công
▪ Mark paid → CMS kích hoạt
▪ Cập nhật KPI pipeline
▪ Ghi nhận MRR mới
▪ Theo dõi tồn kho code pool
▪ Chuẩn bị activation
Payment / Ngoài
ZaloPay·Bank·VNPT
—
—
—
▪ ZaloPay/Bank xử lý · transaction ID
▪ e-Contract bởi VNPT
—
—
Trạng thái
—
draft
draft (quoted)
pending_payment
active ✓
active + pool