## Slide 1
× Zalo VAS
BUSINESS ROADMAP A–Z
zVAS — Business Roadmap A → Z
Roadmap theo outcome & horizon (Now · Next · Later) · Kinh tế biên lợi nhuận · Order Flow trên zVAS CMS
Khung tham khảo: Adrenalin — “Roadmapping Your Digital Product” (outcome-driven, theme-based, không cố định ngày).
1 · ROADMAP SẢN PHẨM — NOW / NEXT / LATER (theo kết quả/outcome)
NOW Q2–Q3 / 2026
Go-live & Validate
Outcome: vận hành B2B ổn định · dòng tiền trả trước · khởi động mạng đại lý
▪ Hoàn thiện zVAS CMS: catalog, báo giá (prorate + VAT), hóa đơn, kích hoạt, code pool & cảnh báo hạn 6/3/2/1 tháng
▪ Go-live KHDN + ký HĐ Đại lý cấp II; DPA theo PDPA(VNI)
▪ Chuẩn hóa cơ chế trả trước + bảng giá & chiết khấu theo bậc
▪ Đào tạo CSKH cấp 1; quy trình đổi Mã code lỗi (≤ 24h)
NEXT Q4/2026 – Q1/2027
Scale & Enable
Outcome: nhân rộng kênh đại lý · tăng MRR · giảm thao tác thủ công
▪ Mở rộng Đại lý cấp II: RACI, onboarding, KPI doanh số tối thiểu
▪ Portal Đại lý/Affiliate; báo cáo MRR & tồn kho Mã code
▪ Tự động đối soát CSV zbox.vn; auto-select code sắp hết hạn
▪ Thêm bundle (zBusiness+zCloud+zStyle); khuyến mại có kiểm soát giá sàn
LATER 2027+
Optimize & Expand
Outcome: tối ưu biên lợi nhuận · mở rộng hệ sinh thái · tích hợp sâu
▪ API hóa khi VNG mở API → bỏ thao tác CSV thủ công
▪ Cross-sell eSIM / SIM doanh nghiệp; combo đa dịch vụ
▪ Analytics hành vi & dự báo nhu cầu; tối ưu pricing theo bậc
▪ Loyalty cho Đại lý & KHDN; mở rộng vùng/ngành
2 · BIÊN LỢI NHUẬN — GAPIT & ĐẠI LÝ CẤP II
Bậc SL (code/tháng)
CK Đại lý cấp II
Biên Đại lý II
Biên GAPIT giữ
Tổng biên kênh
50 – 99
5%
5%
15%
20%
100 – 299
8%
8%
12%
20%
≥ 300
10%
10%
10%
20%
Ví dụ zBusiness 12 tháng — Zalo retail 1.990.000đ · VNG→GAPIT 1.592.000đ (−20%):
• Bậc ≥300 (CK 10%): ĐL mua 1.791.000đ → Biên GAPIT 199.000đ (10%) · Biên ĐL 199.000đ (10%)
• Bậc 50–99 (CK 5%): ĐL mua 1.890.500đ → Biên GAPIT 298.500đ (15%) · Biên ĐL 99.500đ (5%)
Tổng biên kênh ≈20% = chênh giá bán lẻ Zalo vs giá VNG (theo zBusiness 12T; gói khác theo Phụ lục). GAPIT giữ = 20% − CK cấp cho ĐL. Mã code đã mua: không hoàn/đổi (chính sách VNG).
3 · ORDER FLOW — zVAS CMS (6 bước · không GapOne)
01
View Catalog
→
02
Chọn Bundle / Seats
→
03
Báo giá (Prorate + VAT 10%)
04
Thanh toán + Hóa đơn ⚠ verify thủ công
→
05
Subscription Active
→
06
Pool & Phân bổ seats
↓
Trạng thái: — → draft → draft(quoted) → pending_payment → active ✓ → active + pool
Client (Owner/Admin)
zVAS CMS — tự động
GAPIT Sales/Admin
Payment: ZaloPay/Bank · VNPT
GAPIT JSC | gapit.com.vn — Business Roadmap sản phẩm zVAS (Roadmap · Biên lợi nhuận · Order Flow)